**[ 5월 2주차 (‘24/05/06 ~ ‘24/05/10)프로젝트 수행 일지 ]**

| **프로젝트 타이틀** | CHALLEN.GG | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 팀명** | JOY | 프로젝트 팀원 | 팀장 : 김진영  팀원 : 김우진, 박석원, 조다솜, 차민성 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17:00 전까지 최종본을 저장해주세요

| **1. 프로젝트 수행 계획 및 현황** | | |
| --- | --- | --- |
| **성함** | **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
|  | -페이지별 도식화 완료  -디자인 작업 완료(by Figma)    FE - 폴더구분, 레이아웃 구성,  메인, 커뮤니티, 쇼핑몰 page 화면 구성,  헤더,메인,푸터,버튼 공통컴포넌트 구성  BE - ERD 작성, DB 구축 및 수정,  app.js 작성, 라우터 생성 시작 | FE - 로그인 기능 구현,마이페이지및 알림페이지 화면구성,챌린지구현  BE - 전체 라우터 작성 및 컨트롤러 작성,  시간적 여유 발생 시 패스포트까지 도입 |

| **2. 피드백** | | |
| --- | --- | --- |
| **내용** | FE - 서버와의 통신에 대한 개념이 제대로 자리잡고 있지 않다  -> 화면 구성을 마친 후에(서버통신에 대한 개념을 다시 학습 후) 서버를 붙여볼 것  - 헤더와 사이드바를 합쳐서 낭비되는 빈영역이 없어야한다  - 로그인을 구글과 카카오 로그인으로만 하는것이 진행이 수월하다  - 아이템이 흔하다 우리만의 개성이 필요하다  - 기본적인 화면 구성 먼저 하고 반복문으로 처리 할 수 있는 부분은 따로 정리 할 것.  스타일을 직접 작성하지않고, 스타일드 라이브러리로 따로 구분해서 관리해야 한다.  분리 안하면 코드 보기가 힘들다.  BE   * 구현할 서비스와 도메인이 많으니 빠르게 ERD 작성할 것 * node, express에 추가적인 라이브러리 적용해보는 것도 좋음 * 로그인이 시간 많이 잡아먹을 수 있으므로 kakao, google api만 해도 OK * 장바구니 dummy data는 완전 더미 티나게 하거나 아니면 완전 실제처럼 작성 * 스키마 구성 시 FE와 꼭 소통하며 크로스체킹할 것 * API는 CRUD를 확실하게 구성한 후 REST API로 넘어갈 것 | |
|  |  | |